|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega | Objetivo | Fecha de entrega |
| 1 | Elaborar el diseño de la arquitectura de la información de la aplicación, estructura y prototipo de baja fidelidad, tanto para la versión web como para la versión móvil de la aplicación. | 11 de Diciembre de 2019 |
|  | |  |  | | --- | --- | | Iteración | Objetivo | | 1 | Descripción del análisis de la AI del sistema, descripción de tareas empleando un diagrama HTA, descripción del contenido de la información empleando un diagrama de conceptos y mapa de flujo para cada una de las versiones. | | 2 | Realización de bocetos de IU de baja fidelidad en papel y en versión ejecutable empleando justinmind. | |  |
| 2 | Mejora de la calidad y detalle de los modelos y conceptos descritos en la primera entrega. Se realizará una revisión de todos los conceptos de la primera entrega mejorando o incorporando conceptos más complejos al sistema. | 08 de Enero de 2020 |
|  | |  |  | | --- | --- | | Iteración | Objetivo | | 1 | Detallado del análisis de la AI del sistema, incorporación de nuevos componentes y refinado del diagrama HTA, actualizacion de modelos conceptuales realizados, creación de wireflows de alto nivel, creación o actualización de bocetos en papel y digitalizados, creación de prototipo del sistema. | | 2 | Revisión de conceptos detallados en la primera entrega asegurándose del cumplimiento de requisitos funcionales y de calidad. | |  |